UMOWA NR ………………………..

Zawarta w dniu ………………. r.  pomiędzy:

Towarzystwem Przyrodniczym ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36, 87-100 Toruń  (adres  korespondencyjny:   ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), REGON: 340884151, NIP: 879 265 08 92, KRS: 0000380495 reprezentowanym przez:

Przemysława Doboszewskiego – Prezesa Zarządu

zwanym w dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez ………………….

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr TKPW2/2019/05/1/PD na wykaszanie roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności dla projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych związanego z realizacją zadania będącego  częścią  projektu  Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” – POIS.02.04.00-00-0040/18 współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostaje zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi polegającej na:

……………..

(wskazanie odpowiedniej części - dla każdej części zostanie zawarta oddzielna umowa)

- Szczegółowy zakres prac został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania), który znajduje się w załączniku nr 2 do Umowy.

- W okresie 30 dni od podpisania Umowy, lecz nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac, przeprowadzona zostanie wizja terenowa wspólnie z Zamawiającym, podczas której zostaną omówione i uszczegółowione warunki realizacji prac. Z czynności dokonanych podczas wizji zostanie sporządzony protokół. Naruszenie postanowień ustalonych podczas wizji terenowej (w tym w szczególności granic wykonania zabiegów ochronnych) może zostać potraktowane jako nienależyte wykonanie Umowy i być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Podczas wizji zostanie spisany protokół.

- Wykonawca w ciągu 3 dni od odbycia się wizji terenowej, o której mowa w ust. 3, zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram realizacji prac uwzględniający terminy poszczególnych etapów ich realizacji oraz informacje o technologii ich realizacji.

§2

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Przedmiot Umowy wskazany w §2 musi być wykonany z należytą starannością oraz zgodnie z:

  - obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy,

  - innymi obowiązującymi normami,

  - Umową,

  - opisem przedmiotu zamówienia, określonym w Zapytaniu

  - protokołem o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego raportu powykonawczego określającego w formie zdjęciowej, rysunkowej i opisowej zakres wykonanych prac.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać każdorazowe wejście na miejsce wykonania zabiegów do Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia prac. Zgłoszenia należy dokonać e-mailowo i telefonicznie do osoby wskazanej w dokumentacji przetargowej.

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania zakresu prac poprzez bieżące nanoszenie granic (ew. punktów załamania) na odbiorniku GPS i udostępnianie ich Zamawiającemu na każde jego żądanie.

- Wykonawca zapewni, jeżeli są one wymagane prawem, niezbędne zezwolenia na wykonanie prac i pokryje związane z tym wszelkie koszty.

- Podczas wykonywania prac wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, zgodnie z art. 207 §1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy.

- Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, Wykorzystywanych podczas wykonywania zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest aby sprzęt techniczny, wykorzystany w trakcie wykonywania prac, posiadał aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania, podczas realizacji zadania, zestawów do absorpcji paliwa, w przypadku awarii sprzętu.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac oraz szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia prac podczas realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca w trybie natychmiastowym wykona wszelkich prace nie będące przedmiotem Umowy, a konieczne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo.

- Wykonawca obowiązany jest do zagospodarowania ściętej roślinności zgodnie z postanowieniami wynikającymi z załącznika nr 2 do Umowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór.

- Wykonawca odbierze teren realizacji prac w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust.1.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji prac w ciągu 7 dni od podpisania Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót, stanowiących przedmiot Umowy zgodnie z zapisami zawartymi w §6 Umowy.

§ 4

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Terminy realizacji Umowy:

…………………………..
(wskazać termin dla każdego wymaganego koszenia)

- Miejsce wykonania Umowy:

………………………………….

§5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, strony ustalają dla Wykonawcy następujące wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………….. (słownie …………………………………………………….).

- Przyjmuje się, że wynagrodzenie będzie wypłacane w równych częściach odpowiednio dla każdego koszenia, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy.

- Wskazana cena łączna brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie z chwilą protokolarnego odbioru danego zakończonego koszenia, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie podpisanego przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru częściowego/końcowego (po ostatni koszeniu), a zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za wykonane usługi. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu płatności jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przekazane lub zostaną przekazane z opóźnieniem.

- Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w terminowym uregulowaniu należności poza sytuacjami opisanymi w §5 ust. 5.

§6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot Umowy będzie podlegał odbiorowi częściowemu (dla każdego koszenia) aż do jego zakończenia i potwierdzenia odbioru protokołem końcowym.

- Odbiór częściowy może dotyczyć tylko zakończonego pojedynczego koszenia, które wymienia się w § 4 ust. 1 Umowy.

- Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie wizji terenowej, podczas której wykonany zostanie pomiar powierzchni zrealizowanych działań za pomocą odbiornika GPS.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego przedmiotu Umowy drogą elektroniczną na adresy wskazany w ust. 11.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Termin ten nie powinien być późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu Umowy niepełnego lub choćby częściowo wadliwego.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy drogą elektroniczną na adresy wskazany w ust. 11. po przedłużeniu raportu, o którym mowa w § 2 ust. 2. Pozostałe zapisy należy stosować analogicznie jak dla odbiorów częściowych.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – tj. protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

- Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu, dokonania odbioru i innych czynności związanych z odbiorem upoważniony jest Pan Dariusz Węcławek, tel. 661 833 387, e-mail: dweclawek@alauda.org.pl, Przemysław Doboszewski, e-mail pdoboszewski@alauda.org.pl.

- Wykonawcę w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu Umowy reprezentuje ………………………………  , tel. ………………. ,     e-mail ……………….

§7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie:

………………………….

- Powierzenie wykonania części prac objętych Umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z Umową, normami oraz obowiązującymi przepisami (w tym przepisami dotyczącymi bhp).

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Procedura określona w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§8

WADY PRZEDMIOTU UMOWY, REKOJMIA ZA WADY

- O wadach realizowanych i zrealizowanych prac Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

- Po stwierdzeniu wady Zamawiający może:

- żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku oraz zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, przy czym termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być  krótszy niż 5 dni

- odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego oraz zlecić wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w działań, wszelkie zapłacone przez Zamawiającego kwoty wynagrodzenia podlegać będą zwrotowi przez Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zwrotu.

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego oraz zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

KARY UMOWNE

- Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy strony ustalają kary umowne określone w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5 % szacowanego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy dotyczącego przedmiotowego koszenia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,

- za opóźnienie w realizacji każdego pojedynczego koszenia wskazanego w § 4 ust 1 Umowy w wysokości 1% szacowanego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy dotyczącego przedmiotowego koszenia, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15% płatności brutto, która należna byłaby Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy w całości. Odstąpienie nastąpi w terminie 21 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej to odstąpienie, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- za odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 % płatności brutto, która byłaby należna Wykonawcy za realizację pozostałego do realizacji przedmiotu Umowy. Odstąpienie nastąpi w terminie 21 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej to odstąpienie nie krócej jednak niż do czasu jej ustania

- za niezgłoszenie w terminie wejścia o którym mowa w §2 ust 4 – w wysokości 200 zł za brak pojedynczego zgłoszenia,

- za niezapewnienie porządku o którym mowa w § 2 ust. 15 – w wysokości 100 zł za każdy dzień z nieuporządkowanym terenem.

- za powierzenie wykonania jakiejkolwiek części robót podwykonawcy lub osobie trzeciej bez akceptacji Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł;

- za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł;

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,   przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych oraz prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

- Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem Umowy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 10

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy.

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, czy pracami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności;

- klęskami żywiołowymi;

- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie prac, dokonywanie odbiorów;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, wówczas termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- W żadnym wypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych, a określonych w Zapytaniu,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie 10 dni od daty wskazanej w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 4.

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją poszczególnych koszeń, o których mowa  § 4 ust. 2 minimum 10 dni,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo wezwania (dopuszcza się wezwanie za pośrednictwem poczty elektronicznej) Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od Umowy;

- Strona może realizować swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia wystąpienia podstawy odstąpienia, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w razie otwarcia likwidacji drugiej strony albo zajęcia jej majątku z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy bądź jej wypowiedzeniu wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę bądź jej wypowiedzenia strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bądź jej wypowiedzeniu Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bądź rozwiązania Umowy  za wypowiedzeniem.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy, nie będzie prowadziła do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów Umowy.

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania Umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca

…………………………..					……………………….

Załączniki:

      - Oferta

      - Dokumentacja postępowania z załącznikami