UMOWA nr

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2015/03/2/DW

działania mające na celu odtwarzanie właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005

zawarta w dniu ………………. 2015 r. w Toruniu pomiędzy:

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres

korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), REGON: 340884151, NIP: 879 265

08 92, KRS: 0000380495 reprezentowanym przez:

Przemysława Doboszewskiego – Członkiem Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Postępowanie prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg zasad opisanych poniżej zgodnie z  Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

- Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – projekt nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D z Programu Operacyjnego PL02 „ Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

- Projekt finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

§1

OSWIADCZENIA STRON

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze dokumentacją  zamówienia oznaczoną numerem sprawy PP/2015/03/2/DW wraz z załącznikami, ze szczególnym uwzględnieniem załączników nr 1 stanowiącym opis przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że posiada wymagane doświadczenie i wymagane kwalifikacje opisane w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot niniejszej umowy wykona zgodnie z zaleceniami, normami i wymaganiami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a prace będą wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie działań mających na celu odtwarzanie właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005:

- Utrzymanie otwartego charakteru 2 wysp.

- Odtworzenie otwartego charakteru 1 zarośniętej wyspy.

- Utworzenie nowej wyspy poprzez oddzielenie fragmentu półwyspu.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń do wykonania działa wymienionych w punkcie 1-3.

- Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dwa etapy:

  - Etap I - przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych zezwoleń do wykonania działań ochronnych:

- Opracowanie dokumentacji:

- Wykonawca wykona stosowną dokumentację w zakresie niezbędnym do uzyskania ze wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji czy uzgodnień;

- Wykonawca wykona dokumentację projektową, spełniającą niezbędne wymogi umożliwiające jej wykorzystanie zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

- projekt powinien przedstawiać pod względem przyszłej eksploatacji, jako siedlisk lęgowe ptaków siewkowych, optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Szczegółowe rozwiązania projektowe muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.

- Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowych i uzyskania pozwoleń badania i ekspertyzy.

- Wykonawca dostarczy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dokumentację w celu jej akceptacji przez Zamawiającego,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i jeden na płycie CD/DVD.

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń w oparciu o dokumentację projektową, w celu realizacji etapu II przedmiotu zamówienia w tym:

- pozwolenia wodnoprawnego;

- pozwolenia na budowę;

- inne decyzje i zezwolenia na wykonanie prac, jeżeli są one wymagane prawem lub okażą się konieczne do wykonania zadania oraz niezbędną dokumentację, np. raport oddziaływania na środowisko czy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca pozyska we własnym zakresie i przedłoży Zamawiającemu na minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac w terenie.

  - Etap II - wykonanie prac terenowych:

- utrzymanie otwartego charakteru 2 wysp poprzez:

- usunięcie roślinności zielnej (głównie trzciny) wraz z kłączami, krzewów i drzew z systemem korzeniowym (korzenie krzewów i drzew należy wykarczować, nie wszystkie drzewa i krzewy zostaną wykarczowane – Zamawiający wskaże drzewa i krzewy do pozostawienia), wywiezienie usuniętej roślinności z wysp;

- zabezpieczenie i umocnienie brzegów wysp kiszką faszynową lub narzutem kamiennym/żwirowym lub w inny uzgodniony 
z Zamawiającym i opisany w dokumentacji projektowej sposób oraz odtworzenie/usypanie piaszczystej korony wyspy, działanie prowadzone będzie na łącznej  powierzchni ok. 0,54 ha;

- odtworzenie otwartego charakteru 1 zarośniętej wyspy poprzez:

- usunięcie roślinności zielnej (głównie trzciny) wraz z kłączami, krzewów i drzew z systemem korzeniowym (korzenie krzewów i drzew należy wykarczować, nie wszystkie drzewa i krzewy zostaną wykarczowane – Zamawiający wskaże drzewa i krzewy do pozostawienia), wywiezienie usuniętej roślinności z wysp;

- zabezpieczenie i umocnienie brzegów wysp kiszką faszynową lub narzutem kamiennym/żwirowym lub w inny uzgodniony z Zamawiającym i opisany w dokumentacji projektowej sposób oraz odtworzenie/usypanie piaszczystej korony wyspy, działanie prowadzone będzie na łącznej  powierzchni ok. 0,95 ha;

- utworzenie nowej wyspy:

- oddzielenie wyspy (z półwyspu) od lądu poprzez wykopanie rowu oddzielającego o szerokości ok. 50 m, rów powinien mieś głębokość minimum 1,5 m;

- usunięcie z powstałej wyspy roślinności zielnej (głównie trzciny) wraz z kłączami, krzewów i drzew z systemem korzeniowym (korzenie krzewów i drzew należy wykarczować, nie wszystkie drzewa i krzewy zostaną wykarczowane – Zamawiający wskaże drzewa i krzewy do pozostawienia), wywiezienie usuniętej roślinności z wysp,

- umocnienie brzegów kiszką faszynową lub narzutem kamiennym/żwirowym lub w inny uzgodniony z Zamawiającym i opisany w dokumentacji projektowej sposób oraz usypanie piaszczysto - żwirowych koron wysp, działanie prowadzone będzie na powierzchni ok. 0,25 ha.

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Przedmiot umowy wskazany w §2 musi być wykonany z należytą starannością oraz zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy,

- innymi obowiązującymi normami,

- dokumentacją,

- umową,

- opisem przedmiotu zamówienia, określonym w zapytaniu ofertowym,

- wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca przygotuje stosowną dokumentację w niezbędnym zakresie i uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia, decyzje czy uzgodnienia.

- Przed przystąpieniem do prac w terenie Wykonawca musi uzyskać niezbędną dokumentację zezwalającą na wykonanie zadania (tj. dokumentację do operatu wodnoprawnego, dokumentację projektową i uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń).

- Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym przebieg prac związanych z realizacją zadania. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępnia do wglądu dokumentacje o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2.1.

- Wykonawca usunie biomasę z obszaru prowadzonych działań i zagospodaruje ją we własnym zakresie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pozostawienie roślinności w pasie brzegowym w celu utrzymania stabilności brzegów.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odbędzie wizję terenową na miejscu zaplanowanych działań ochronnych z przedstawicielem Zamawiającego w celu ustalenia dokładnych granic wykonania zabiegów i ewentualnego wskazania lokalnych ograniczeń (w tym sposobu postępowania z biomasą). Naruszenie postanowień ustalonych podczas wizji terenowej (w tym w szczególności granic wykonania zabiegów ochronnych) może zostać potraktowane jako nienależyte wykonanie Umowy i być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Podczas wizji zostanie spisany protokół.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z użyciem ciężkiego sprzętu oraz sprzętu pływającego.

- Istotne zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze objętym pracami zostaną usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania Wykonawcy w trakcie realizacji zadania i wskazania zniszczeń, które trzeba będzie usunąć.

- Wykonawca będzie prowadził prace w terenie poza sezonem lęgowym ptaków. Prace należy rozpocząć nie wcześniej niż 1 września 2015 r. i zakończyć najpóźniej do końca lutego 2016 r.

- Usuwanie krzewów i nalotów drzew należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6:00 -22:00).

- Wykonawca zapewni podczas wykonywania prac jak i po ich zakończeniu na terenie realizowanych działań porządek, nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp.

- Każdorazowe wejście na miejsce wykonania prac będzie zgłaszane do Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia prac. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do osoby wskazanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek dokumentowania zakresu prac poprzez bieżące nanoszenie granic (ew. punktów załamania) na odbiorniku GPS i udostępnianie ich Zamawiającemu na każde jego żądanie w standardzie danych geoprzestrzennych (ESRI *.shp – PUWG 1992). Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie realizacji zamówienia.

- Podczas wykonywania prac określonych w niniejszym dokumencie wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, zgodnie z art. 207 §1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 j.t.).

- Wykonawca będzie rozliczany na podstawie wizji terenowej, podczas której zostanie oceniony zakres zrealizowanych zadań oraz jakość ich wykonania.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty na skutek przestojów prac/sprzętu spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania, podczas realizacji zadania, zestawów do absorpcji paliwa, w przypadku awarii sprzętu.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji prac w ciągu 5 dni od otrzymania dokumentacji o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2.1.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi w §7 niniejszej umowy.

§5

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji umowy wynosi:

- dla Etapu I - od podpisania umowy do 30.09.2015 r.

- dla Etapu II – od 1.10.2015 (nie szybciej jednak niż z momentem zakończenia etapu I) do 28.02.2016 r.

- Miejsce wykonania usługi:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Żwirowania Skoki PLB040005, który położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Włocławskim, w gminie Włocławek;

- działania realizowane będą na 3 istniejących wyspach oraz na nowo utworzonej wyspie. Powierzchnie, na których będą prowadzone prace przedstawione są na rycinach znajdujących się w załączniku nr 1 do SIWZ.

§6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, strony ustalają dla Wykonawcy następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

Kwota brutto: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

- Na wynagrodzenie wskazane powyżej składa się wynagrodzenie za:

- Etap I wskazany w §2 ust. 2 pkt 2.1.

Kwota brutto: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

- Etap I wskazany w §2 ust. 2 pkt 2.2.

Kwota brutto: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

- Wskazana cena łączna brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie z chwilą protokolarnego odbioru danego zakończonego Etapu, o których mowa w §2 ust. 2, na podstawie podpisanego przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, a zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za wykonane usługi.

- Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu płatności jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przekazane lub zostaną przekazane z opóźnieniem.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w terminowym uregulowaniu należności.

§7

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy będzie odebrany w dwóch częściach.

- Pierwszy odbiór będzie dotyczył Etapu I i zostanie potwierdzony protokołem częściowym.

- Drugi odbiór będzie dotyczył Etapu II i zostanie potwierdzony protokołem końcowym.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy drogą elektroniczną na adresy osób wskazanych w ust. 9.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Termin ten nie powinien być późniejszy niż 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. W przypadku stwierdzenia usunięcia wszystkich wad zostanie sporządzony odpowiedni protokół bezusterkowy, stanowiący podstawę wystawienia rachunku/faktury VAT.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy niepełnego lub choćby częściowo wadliwego.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – tj. protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności

- Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu, dokonania odbioru i innych czynności związanych z odbiorem upoważniony jest Przemysław Doboszewski  , tel........,  e-mail pdoboszewski@alauda.org.pl

- Wykonawcę w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje ………………………………  , tel. ………………. ,     e-mail ……………….

§8

PODWYKONAWCY

      - Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie:

……………

      - Powierzenie wykonania części prac objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

      - W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z niniejszą umową, normami oraz obowiązującymi przepisami (w tym przepisami dotyczącymi bhp).

      - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Procedura określona w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§9

WADY PRZEDMIOTU UMOWY, REKOJMIA ZA WADY

            - O wadach realizowanych i zrealizowanych prac Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

            - Po stwierdzeniu wady Zamawiający może:

- żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku oraz zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, przy czym termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być  krótszy niż 5 dni

- odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego oraz zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w działań, wszelkie zapłacone przez Zamawiającego kwoty wynagrodzenia podlegać będą zwrotowi przez Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zwrotu.

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego oraz zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.

§10

#### KARY UMOWNE

1.	Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają kary umowne określone w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3.	Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w całości, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% płatności brutto, która należna byłaby Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w całości. Odstąpienie nastąpi w terminie 21 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej to odstąpienie, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- za odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % płatności brutto, która byłaby należna Wykonawcy za realizację jednego z Etapów. Odstąpienie nastąpi w terminie 21 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej to odstąpienie nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- za opóźnienie w wykonaniu Etapu I 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu Etapu II 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- usunięciu wad wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,

- za opóźnienie w przedłożeniu dokumentacji o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za rozpoczęcie prac w terenie bez przedłożenia dokumentów o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 w wysokości 5 000,00 zł;

- za rozpoczęcie prac w terenie przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 w wysokości 1 000 zł za każdy dzień przed upływem 5 dniowego terminu;

- za powierzenie wykonania jakiejkolwiek części robót podwykonawcy lub osobie trzeciej bez akceptacji Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł;

- za opóźnienie w udostępnianiu do wglądu dokumentacji w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia uniemożliwiający wgląd do stosownej dokumentacji;

- za opóźnienie w usunięciu istotnych zniszczeń spowodowanych poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze objętym pracami w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu biomasy z obszaru prowadzonych działań w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za prowadzenie prac w terenie w sezonie lęgowym ptaków 1 000 zł za każdy dzień prowadzenia prac w tym okresie;

- za usuwanie krzewów, nalotów drzew, itp. w porze nocnej 500 zł za każde zdarzenie tego typu;

- za każde wejście na miejsce wykonania prac bez zgłoszenia tego Zamawiającemu z 24 godzinnym wyprzedzeniem w wysokości 200 zł za każde  zdarzenie tego typu;

- za realizację zadania bez zestawów do absorpcji paliwa w przypadku awarii sprzętu w wysokość 1 000 zł za każdy dzień

- za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 1 000 zł;

5.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,   przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych oraz prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

6.  Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

7.  Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§11

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, czy pracami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności;

- klęskami żywiołowymi;

- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie prac, dokonywanie odbiorów;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- W żadnym wypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy z wyłączeniem ust. 4 mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonych wiedzy i doświadczenia oraz wykształcenia nie wymaga formy aneksu. Należy przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wykaz nowych osób, które muszą spełniać wymóg wiedzy i doświadczenia oraz wykształcenia. Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia podejmie decyzję w sprawie akceptacji (dopuszczalne jest poinformowanie o powziętej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej). W przypadku braku decyzji ze strony Zamawiającego w w/w terminie należy uznać, iż doszło do milczącej akceptacji zgłoszonych osób.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych, a określonych w zapytaniu ofertowym

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją poszczególnych części, o których mowa w §2 ust.1 minimum 7 dni,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo wezwania (dopuszcza się wezwanie za pośrednictwem poczty elektronicznej) Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy;

- Strona może realizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia wystąpienia podstawy odstąpienia, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w razie otwarcia likwidacji drugiej strony albo zajęcia jej majątku z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę bądź jej wypowiedzenia strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź rozwiązania umowy  za wypowiedzeniem.

§13

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż:

- przysługiwać mu będzie pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do opracowań dostarczonych utworów;

- prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich i prawa własności przemysłowej osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich;

- korzystanie przez Zamawiającego (i wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów dostarczonych przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

- Z momentem przekazania w wykonaniu niniejszej umowy poszczególnych utworów (opracowań/dokumentacji lub ich części) Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do tych utworów (opracowań/dokumentacji lub ich części) oraz prawa do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu do utworów, o których mowa powyżej na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także prawo własności egzemplarzy, na których te utwory utrwalono.

- Cele i pola eksploatacji:

- wykorzystanie opracowań do realizacji projektu,

- zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- zwielokrotnienie opracowań w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny lub optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych, kartach pamięci oraz z wykorzystaniem sieci www,

- wprowadzanie do pamięci komputera lub podobnie działającego urządzenia, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- umieszczenie opracowań w sieci internetowej,

- utrwalanie opracowań dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,

- publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

- wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

- digitalizacja opracowań.

- Wykonawca z momentem, o którym owa w ust. 2 niniejszego paragrafu przenosi na Zamawiającego upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych względem wszystkich utworów dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w tych utworach zmian i uzupełnień wszelkiego rodzaju oraz do rozpowszechniania anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ustępach powyżej oraz udzielenie upoważnień nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

- W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w związku z korzystaniem przez Zamawiającego (lub wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.

§14

ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

2. Załącznikami do umowy są:

- załącznik nr 1 – SIWZ

- załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca

…………………………..					            ……………………….