UMOWA nr

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2015/04/4/DW

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 3 lęgowych wysp pływających dla rybitw oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń na ich zwodowanie.

zawarta w dniu ………………. 2015 r. w Toruniu pomiędzy:

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres

korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), REGON: 340884151, NIP: 879 265

08 92, KRS: 0000380495 reprezentowanym przez:

Przemysława Doboszewskiego – Członek Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Postępowanie prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg zasad opisanych poniżej zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

- Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” – nr umowy dofinansowania 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D.

- Projekt finansowany z Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

§1

OSWIADCZENIA STRON

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze dokumentacją  zamówienia oznaczoną numerem sprawy PP/2015/03/5/DW wraz z załącznikami, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 1 stanowiącego opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że posiada wymagane doświadczenie i wymagane kwalifikacje opisane w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot niniejszej umowy wykona zgodnie z zaleceniami, normami i wymaganiami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a prace będą wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zaprojektowanie, wykonanie i montaż 3 lęgowych wysp pływających dla rybitw oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń na ich zwodowanie.

- Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dwa etapy:

  - Etap I - Przygotowanie projektu pływających wysp lęgowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń, od  właściwych  organów i podmiotów zarządzających wodami Wisły, na zwodowanie i zacumowanie sztucznych wysp w korycie rzeki Wisły w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Do zadań dla tego etapu należy:

- Opracowanie dokumentacji:

- wykonanie stosownej dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji czy uzgodnień;

- wykonanie dokumentacji projektowej, spełniającej niezbędne wymogi umożliwiające jej wykorzystanie zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

- projekt powinien przedstawiać pod względem przyszłej eksploatacji, dla siedlisk lęgowych ptaków, optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe zgodne z wymogami Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania projektowe muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację;

- Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoleń na realizację przedsięwzięcia  dokumenty, badania i ekspertyzy;

- Dokumentacja projektowa zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem procesu uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień i innych;

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i jeden na płycie CD/DVD.

- Uzyskanie pozwoleń, decyzji, uzgodnień i innych niezbędnych dokumentów w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Niniejsze dokumenty Wykonawca pozyska we własnym zakresie i przedłoży Zamawiającemu na minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac w terenie.

  - Etap II - wykonanie prac terenowych:

- Wykonanie elementów konstrukcyjnych zgodnie z przygotowanym projektem;

- Montaż wykonanych elementów o których mowa w ust 1;

- Wodowanie i cumowanie trzech sztucznych wysp lęgowych dla rybitw w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Przedmiot umowy wskazany w §2 musi być wykonany z należytą starannością oraz zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy,

- innymi obowiązującymi normami,

- dokumentacją,

- umową,

- opisem przedmiotu zamówienia, określonym w zapytaniu ofertowym,

- wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wykonawca przygotuje stosowną dokumentację w niezbędnym zakresie i uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia, decyzje czy uzgodnienia. Uzyskana dokumentacja musi obejmować okres do 30 kwietnia 2021 roku (do 5 lat od zakończenia projektu).

- Dokumentacja o której mowa w ust. 3 zostanie przekazana Zamawiającemu.

- Przed zakotwieniem wysp Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt techniczny sztucznych wysp.

- Wyspy zostaną zakotwiczone w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Projekt wysp musi określać rozwiązania bezpieczeństwa jednostki cumowanej w warunkach dużej rozpiętości stanów wód (od niżówek do wód katastrofalnych) dolnej Wisły.

- Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym przebieg prac związanych z realizacją zadania. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu dokumentację, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2.1.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odbędzie wizję terenową na miejscu realizacji przedmiotu umowy z przedstawicielem Zamawiającego w celu ustalenia dokładnej lokalizacji wysp i ewentualnego wskazania lokalnych ograniczeń. Naruszenie postanowień ustalonych podczas wizji terenowej może zostać potraktowane jako nienależyte wykonanie Umowy i być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Podczas wizji zostanie spisany protokół.

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z użyciem ciężkiego sprzętu oraz sprzętu pływającego.

- Istotne zniszczenia spowodowane poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze objętym pracami zostaną usunięte przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania Wykonawcy w trakcie realizacji zadania i wskazania zniszczeń, które trzeba będzie usunąć.

- Wykonawca zapewni podczas wykonywania prac jak i po ich zakończeniu na terenie realizowanych działań porządek, nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp.

- Podczas wykonywania prac określonych w niniejszym dokumencie wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP, zgodnie z art. 207 §1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 j.t.).

- Wyspy muszą być zabezpieczone przed nadmiernym wymywaniem żwiru i piasku. W przypadku 30 % ubytku żwiru/piasku Wykonawca uzupełni materiał przed rozpoczęciem każdego okresu lęgowego, czyli do 15 marca. Obowiązek ten będzie wykonywany w ramach gwarancji do 30 kwietnia 2021 r. (5 lat od zakończenia projektu).

- Projekt i wykonanie zapewniać muszą funkcjonowanie wysp do 30 kwietnia 2021 r. (w okresie do 5 lat od zakończenia projektu)

- Na etapie eksploatacji do 30 kwietnia 2015 roku wyspy nie mogą generować żadnych kosztów dla Zamawiającego.

- Wykonawca będzie rozliczany na podstawie wizji terenowej, podczas której zostanie oceniony zakres zrealizowanych zadań oraz jakość ich wykonania.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty na skutek przestojów prac/sprzętu spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania, podczas realizacji zadania, zestawów do absorpcji paliwa, w przypadku awarii sprzętu.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji prac w ciągu 5 dni od otrzymania dokumentacji o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2.1.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi w §7 niniejszej umowy.

§5

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji umowy wynosi:

- dla Etapu I - od podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 r.

- dla Etapu II – do 15 maja 2015 r.

- Miejsce wykonania usługi:

- Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040005, w korycie rzeki Wisły w miejscach osłoniętych od nurtu (porty, miejsca wpływu starorzeczy do rzek itd.). Pływające wyspy będą cumowane w 3 wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach:

  - Starorzecze Wisły w okolicy Grudziądza – rysunek nr 2;

  - Ujście rzeki Brdy do Wisły w Bydgoszczy – rysunek nr 3;

  - Port drzewny w Toruniu – rysunek nr 4;

- Powierzchnie, na których będą prowadzone prace przedstawione są na rysunkach znajdujących się w załączniku nr 1.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wskazanych powyżej lokalizacji. Zmiana lokalizacji zostanie przeprowadzona zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

§6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, strony ustalają dla Wykonawcy następujące wynagrodzenie ryczałtowe:

Kwota brutto: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

- Na wynagrodzenie wskazane powyżej składa się wynagrodzenie za:

- Etap I wskazany w §2 ust. 2 pkt 2.1.

Kwota brutto: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

- Etap II wskazany w §2 ust. 2 pkt 2.2.

Kwota brutto: ………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

.

- Wskazana cena łączna brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

- Zapłata nastąpi po odebraniu przedmiotu umowy w całości. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół końcowy.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za wykonane usługi.

- Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu płatności jeżeli środki pochodzące z budżetu projektu, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przekazane lub zostaną przekazane z opóźnieniem.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w terminowym uregulowaniu należności za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 6 ust. 6.

§7

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy będzie odebrany w dwóch częściach.

- Pierwszy odbiór będzie dotyczył Etapu I i zostanie potwierdzony protokołem częściowym.

- Drugi odbiór będzie dotyczył Etapu II i zostanie potwierdzony protokołem końcowym.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy drogą elektroniczną na adres osoby wskazanej w ust. 10.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Termin ten nie powinien być późniejszy niż 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. W przypadku stwierdzenia usunięcia wszystkich wad zostanie sporządzony odpowiednio bezusterkowy protokół częściowy dla Etapu I i bezusterkowy protokół końcowy dla etapu II, stanowiący podstawę wystawienia rachunku/faktury VAT.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy niepełnego lub choćby częściowo wadliwego.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – tj. protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności

- Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu, dokonania odbioru i innych czynności związanych z odbiorem upoważniony jest Przemysław Doboszewski  , tel. 728 104 257,  e-mail pdoboszewski @alauda.org.pl

- Wykonawcę w kwestiach związanych z przekazaniem przedmiotu umowy reprezentuje ………………………………  , tel. ………………. ,     e-mail ……………….

§8

PODWYKONAWCY

      - Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie:

……………

      - Powierzenie wykonania części prac objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

      - W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z niniejszą umową, normami oraz obowiązującymi przepisami (w tym przepisami dotyczącymi bhp).

      - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Procedura określona w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§9

WADY PRZEDMIOTU UMOWY, REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

            - O wadach realizowanych i zrealizowanych prac Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

            - Po stwierdzeniu wady Zamawiający może:

- żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku oraz zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, przy czym termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być  krótszy niż 5 dni;

- odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego oraz zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu w/w działań, wszelkie zapłacone przez Zamawiającego kwoty wynagrodzenia podlegać będą zwrotowi przez Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zwrotu.

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego oraz zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

            - W ramach gwarancji Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie wysp do 30 kwietnia 2021 r.

            - W ramach gwarancji Wykonawca usunie szkody powstałe na skutek wahań stanów wód (od niżówek do wód katastrofalnych) dolnej Wisły.

            - W ramach gwarancji Wykonawca musi uzupełniać ubytki żwiru/piasku przed rozpoczęciem każdego okresu lęgowego, czyli nie później niż do 15 marca w okresie do 30 kwietnia 2021 r.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie odpowiadającym okresowi gwarancji.

§10

#### KARY UMOWNE

1.	Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają kary umowne określone w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3.	Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w całości, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% płatności brutto, która należna byłaby Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w całości. Odstąpienie nastąpi w terminie 21 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej to odstąpienie, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- za odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy w części, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % płatności brutto, która byłaby należna Wykonawcy za realizację jednego z Etapów. Odstąpienie nastąpi w terminie 21 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej to odstąpienie nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- za opóźnienie w wykonaniu Etapu I 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu Etapu II 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,

- za opóźnienie w przedłożeniu dokumentacji o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za rozpoczęcie prac w terenie bez przedłożenia dokumentów o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 w wysokości 1 000,00 zł;

- za rozpoczęcie prac w terenie przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 w wysokości 1 000 zł za każdy dzień przed upływem 5 dniowego terminu;

- za powierzenie wykonania jakiejkolwiek części robót podwykonawcy lub osobie trzeciej bez akceptacji Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł;

- za opóźnienie w udostępnianiu do wglądu dokumentacji w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia uniemożliwiający wgląd do stosownej dokumentacji;

- za opóźnienie w usunięciu istotnych zniszczeń spowodowanych poruszaniem się sprzętu mechanicznego po obszarze objętym pracami w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za realizację zadania bez zestawów do absorpcji paliwa w przypadku awarii sprzętu w wysokość 1 000 zł za każdy dzień

- za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1 000 zł;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 1 000 zł;

5.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,   przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych oraz prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

6.  Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

7.  Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§11

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, czy pracami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności;

- klęskami żywiołowymi;

- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie prac, dokonywanie odbiorów;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- zmiana lokalizacji realizacji przedmiotu umowy w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do lokalizacji wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a-c. w przypadku niemożliwości uzyskania zgód lub innych dokumentów od właścicieli/zarządców akwenów lub organów i instytucji publicznych na realizację przedmiotu umowy.

- W żadnym wypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, a w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych, a określonych w zapytaniu ofertowym

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją poszczególnych etapów, o których mowa w §2 minimum 7 dni,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo wezwania (dopuszcza się wezwanie za pośrednictwem poczty elektronicznej) Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy;

- Strona może realizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia wystąpienia podstawy odstąpienia, nie krócej jednak niż do czasu jej ustania.

- Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w razie otwarcia likwidacji drugiej strony albo zajęcia jej majątku z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę bądź jej wypowiedzenia strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

§13

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż:

- przysługiwać mu będzie pełnia majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do opracowań dostarczonych utworów;

- prawa autorskie do utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy nie będą obciążone ani ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich i prawa własności przemysłowej osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich;

- korzystanie przez Zamawiającego (i wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów dostarczonych przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.

- Z momentem przekazania w wykonaniu niniejszej umowy poszczególnych utworów (opracowań/dokumentacji lub ich części) Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości majątkowe prawa autorskie do tych utworów (opracowań/dokumentacji lub ich części) oraz prawa do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu do utworów, o których mowa powyżej na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także prawo własności egzemplarzy, na których te utwory utrwalono.

- Cele i pola eksploatacji:

- wykorzystanie opracowań do realizacji projektu,

- zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

- zwielokrotnienie opracowań w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny lub optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych, kartach pamięci oraz z wykorzystaniem sieci www,

- wprowadzanie do pamięci komputera lub podobnie działającego urządzenia, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

- umieszczenie opracowań w sieci internetowej,

- utrwalanie opracowań dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,

- publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych wystaw i ekspozycji,

- wykorzystanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

- digitalizacja opracowań.

- Wykonawca z momentem, o którym owa w ust. 2 niniejszego paragrafu przenosi na Zamawiającego upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych względem wszystkich utworów dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w tych utworach zmian i uzupełnień wszelkiego rodzaju oraz do rozpowszechniania anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ustępach powyżej oraz udzielenie upoważnień nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

- W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w związku z korzystaniem przez Zamawiającego (lub wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.

§14

ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

2. Załącznikami do umowy są:

- załącznik nr 1 – SIWZ

- załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający							Wykonawca

…………………………..					            ……………………….